PLAN DE ACȚIUNI

în vederea înlăturării deficienţelor şi asigurării implementării recomandărilor Curții de Conturi din

RAPORTUL auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Hîncești pe anul 2014

| Nr. d/o | Neregulile depistate în raportul de audit | Pagina, alineatul conform raportului | Instituția | Recomandările stabilite în raportul de audit | Măsura propusă lichidarea neregulii | Termenul de realizare | Responsabil pentru implementare a acţiunilor | Măsurile executate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OBIECTIVUL II: Au gestionat regulamentar și econom UAT cheltuielile bugetare? |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | LT Bobeica –784,2 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de termoizolare a fațadei LT Bobeica 2. Restabilirea soldului nevalorificat. 3. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 4. Desfășurarea lucrărilor de termoizolare a fațadei LT Bobeica | decembrie 2014 Decembrie 2014 ianuarie 2015 martie-decembrie 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Agentul economic | 1. S-a desfășurat concursul de LP pentru efectuare a lucrărilor de termoizolare a fațadei LT Bobeica pe 24.12.2014, ora 10, publicat în BAP nr. 97 din 09.12.2014 sub nr. 2303/14 2. Decizia CRH nr. 06/02 din 18.12.2014 – 800 mii lei pentru finanțarea Lucrărilor de termoizolare a fațadei LT Bobeica 3. S-a precizat planul de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 4. Efectuarea lucrărilor de termoizolare a fațadei LT Bobeica |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | LT „S. Andreev” Cioara - 755,1 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Restabilirea soldului nevalorificat. 2. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 «Reparații capitale” 3. Pregătirea și înaintarea documentației pentru participarea la proiectul de eficiență energetică, Fondul de eficiență energetică 4. Modificarea destinației din ”Lucrări de termoizolare (proiectul de eficiență energetică) în ”Lucrări de reparație capitală” 5. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de reparație capitală, inclusiv a scimbării ferestrelor și ușilor din exterior. 6. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală, inclusiv a scimbării ferestrelor și ușilor din exterior | Ianuarie-martie 2015 01 – 30 aprilie 2015 Mai-iunie 2015 Septembrie 2015 Octombrie 2015 Noiembrie – decembrie 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției CR Hîncești Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției Agentul economic | 1. Decizia CRH nr.02/03 din 25 martie 2015 – 450,0 mii lei pentru finanțarea Lucrărilor de termoizolare a fațadei, lucrări de eficiență energetică a LT Cioara 2. S-a precizat planul de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Au fost înaintate documentele pentru participarea la proiectul de eficiență energetică. Instituția nu a fost acceptată, nu a întrunit cerințele înaintate Fondul de eficiență energetică. 4. DCR nr. 04/03 din 22.09.2015 Cu privire la modificări la unele Decizii ale CR Hîncești și bugetul raional pe anul 2015 5. Este publicat anunț în BAP nr. 76 din 06.10.2015, COP nr. 3450-op/15 la data de 16.10.2015 ora 11-00 pentru lucrări de reparație, inclusiv a scimbării ferestrelor și ușilor din exterior a LT Sergiu Andreev din s.Cioara 6. Efectuarea lucrărilor de reparație capitală, inclusiv a scimbării ferestrelor și ușilor din exterior |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | LT „M. Sadoveanu” Hînceşti – 109,3 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Restabilirea soldului nevalorificat. 2. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de reparație capitală – lucrări de eficiență energetică și a lucrărilor de reparație a acoperișului liceului 4. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală - lucrări de eficiență energetică și a lucrărilor de reparație a acoperișului liceului | Ianuarie-martie 2015 August 2015 Septembrie 2015 Octombrie – decembrie 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției Agentul economic | 1. Decizia CRH nr.02/03 din 25 martie 2015 – 73,6 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de termoizolare a fațadei, lucrări de eficiență energetică a LT M.Sadoveanu, Hîncești 2. S-a precizat plan de cheltuieli la articolul 243 ,,»Reparații capitale”” cu suplimentarea sumelor proprii (900 mii lei). 3. S-a desfășurat concursul prin metoda Cererii ofertei de prețuri pentru de termoizolare a fațadei, lucrări de eficiență energetică și a lucrărilor de reparație a acoperișului liceului – 25.09.2015 ora 11:00, publicat în BAP nr. 70 din 15.09.2015, nr. 3217/15 din 25.09.2015 4. Efectuarea lucrărilor de reparație capitală - lucrări de eficiență energetică și a lucrărilor de reparație a acoperișului liceului |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | LT Lăpuşna – 150,4 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Restabilirea soldului nevalorificat. 2. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de reparație capitală – lucrări de eficiență energetică și a lucrărilor de reparație a acoperișului liceului 4. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală - lucrări de eficiență energetică | Ianuarie-martie 2015 Aprilie 2015 Mai 2015 Iunie-august 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției Agentul economic | 1. Decizia CRH nr.02/03 din 25 martie 2015 – 205 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de termoizolare a fațadei, lucrări de eficiență energetică a LT Lăpușna 2. Au fost precizate 205 mii lei – pentru Termoizolarea fațadelor, lucrări de eficiență energetică conform DCR nr. 02/03 din 25.03.2015 3. S-a desfășurat concursul prin metoda Cererii ofertei de prețuri pentru de termoizolare a fațadei, lucrări de eficiență energetică, nr 1609-op/15, publicată în BAP nr. 35 din 12.05.2015 4. S-au efectuat lucrările de reparație capitală - lucrări de eficiență energetică și a lucrărilor de reparație a acoperișului liceului (au fost valorifcate la situația din 01.09.2015 – 196,2 mii lei). |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | GM „A. Bunduchi” Buţeni – 760,0 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Aprobarea în bugetul instituției pentru anul 2014 - 800 mii lei pentru participarea la proiectul de eficiență energetică, Fondul de eficență energetică 2. Pregătirea și înaintarea documentației pentru participarea la proiectul de eficiență energetică, Fondul de eficiență energetică | Decembrie 2013 Ianuarie-martie 2014 | Managerul instituției Contabilul instituției CR Hîncești Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR | 1. Decizia CR nr.07/02 din 19.12.2013 – 800 mii lei pentru anul 2014 2. Au fost înaintate documentele pentru participarea la proiectul de eficiență energetică. Instituția nu a fost acceptată, nu a întrunit cerințele înaintate Fondul de eficiență energetică (au fost valorificate 40 mii lei pentru pregătirea documentaţia de proiect pentru eficiența energetică – lucrări de termoizolare). 3. În anul bugetar 2015 soldul nevalorificat nu a fost restabilit instuituției |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | GM Bălceana – 382,2 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Restabilirea soldului nevalorificat. 2. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Pregătirea și înaintarea documentației pentru participarea la proiectul de eficiență energetică, Fondul de eficiență energetică 4. Modificarea destinației din ”Lucrări de termoizolare (proiectul de eficiență energetică) în ”Lucrări de reparație capitală” 5. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de reparație capitală, inclusiv a scimbării ferestrelor și ușilor din exterior. | Ianuarie-martie 2015 01 – 30 aprilie 2015 Mai-iunie 2015 Septembrie 2015 Octombrie-noiembrie 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției CR Hîncești Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR | 1. Decizia CRH nr.02/03 din 25 martie 2015 – 360 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de eficiență energetică a GM Bălceana. 2. S-a precizat planul de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Au fost înaintate documentele pentru participarea la proiectul de eficiență energetică. Instituția nu a fost acceptată, nu a întrunit cerințele înaintate Fondul de eficiență energetică. 4. DCR nr. 04/03 din 22.09.2015 Cu privire la modificări la unele Decizii ale CR Hîncești și bugetul raional pe anul 2015 |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | GM Pogăneşti – 168 mii lei – sold nevalorificat | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Restabilirea soldului nevalorificat. 2. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de reparație capitală. 4. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală - a încăperilor auxiliare | Ianuarie-martie 2015 aprilie 2015 mai 2015 Iunie-decembrie 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției Agentul economic Secția Construcții, APR | 1. Decizia CRH nr.02/03 din 25 martie 2015 – 168 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reparație capitală, la sursa 3 D „Reparatii capitale” 2. S-a precizat planul de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. S-a desfășurat concursul prin metoda Cererii ofertei de prețuri pentru reparație capitală a încăperilor auxiliare, nr 2023/15-op, publicată în BAP nr. 44 din 12.06.2015 4. Efectuarea lucrărilor de reparație capitală - a încăperilor auxiliare |
|  | Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice Anexa nr. 8 | pag. 13, Anexa 8 - 42 pag | GM Mitropolitul A.Plămădeală Stolniceni – 684,2 mii lei | să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment | 1. Restabilirea soldului nevalorificat. 2. Precizarea planului de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Pregătirea și înaintarea documentației pentru participarea la proiectul de eficiență energetică, Fondul de eficiență energetică 4. Modificarea destinației din ”Lucrări de termoizolare (proiectul de eficiență energetică) în ”Lucrări de reparație capitală” 5. Organizarea și desfășurarea concursului pentru efectuare a lucrărilor de reparație capitală. | Ianuarie-martie 2015 aprilie 2015 Mai-iunie 2015 Septembrie 2015 Octombrie-noiembrie 2015 | Managerul instituției Contabilul instituției Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR Managerul instituției Contabilul instituției CR Hîncești Managerul instituției Contabilul instituției Secția Construcții, APR | 1. Decizia CRH nr.02/03 din 25 martie 2015 – 325 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de eficiență energetică a GM Mitropolitul A.Plămădeală Stolniceni. 2. S-a precizat planul de cheltuieli al instituției la art. 243 ”Reparații capitale” 3. Au fost înaintate documentele pentru participarea la proiectul de eficiență energetică. Instituția nu a fost acceptată, nu a întrunit cerințele înaintate Fondul de eficiență energetică. 4. DCR nr. 04/03 din 22.09.2015 Cu privire la modificări la unele Decizii ale CR Hîncești și bugetul raional pe anul 2015 – 286 mii lei și 39 mii lei – lucrări de reparație a centralei tehnice |