Instituţiile care au nevalorificat mijloacele

financiare pentru cheltuielile capitale publice, anul 2014

| Nr. | Denumirea instituţiei | Suma, mii lei 2014 | Nota explicativă, 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LT Bobeica | 784,2 | A fost precizat Planul cu suma 800 mii lei inclusiv cu soldul de 784.2 mii lei din a.2014, nefalorificat la articolul 243. Suma respectivă a fost valorificată integral conform prevederilor Contractului de grant nr.08/03 din 20.10.2015 pentru lucrări de demontare și montare a tîmrlăriei, lucrări de izolare termică a pereților exteriori |
| 2 | LT „S. Andreev” Cioara | 755,1 | Din soldul nefolosit de 755,1 mii lei la 31.12.2014, prin DCR nr. 02/03 din 25.03.2015 au fost precizate la art. 243 suma doar de 450 mii lei pentru proiectul de Termoizolare a fațadelor, lucrări de eficiență energetică. Dar, dat fiind faptul că instituția nu a cîștigat respectiv, Administrația LT Cioara a înaintat demers pentru a schimba destinația mijloacelor finanțare și a iniția în colaborare cu Secția Construcții (Orheianu N., Lupașcu S.) procedura de achiziții a serviciilor de reparație, inclusiv a schimbării ferestrelor și ușilor din exterior. |
| 3 | LT „M. Sadoveanu” Hînceşti | 109,3 | Prin prezenta, instituţia L.T. ,,Mihail Sadoveanu ‘’ or. Hînceşti vă informează că în urma Deciziei Consiliului Raional nr. 02/03 din 25 martie 2015, anexa 3 a DCR nr. 02/03 din 25.03.2015, (care dispune eliberarea mijloacelor financiare nefolosite în anul bugetar 2014 in suma de 760,7 mii lei )mijloacele financiare in suma de 760,7 mii lei s-au planuit la art. 242 ( mijloace fixe) in sumă de 65,7 mii lei şi la art. 243 (reparatii capitale) în sumă de 695 mii lei.Prin urmare institutia mai dispune de mijloace financiare la art.243 care au fost precizate pentru anul de gestiune 2015 in suma de 350mii lei pentru care s-a iniţiat procedura concursului prin metoda cereriii ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului LT,, Mihail Sadoveanu ‘’, care se va desfăşura pe data de 25.09.2015 ora 11,30 min. |
| 4 | LT Lăpuşna | 150,4 | S-au întreprins următoarele măsuri: conform DCR nr. 02/03 din 25.03.2015 au fost precizate în suma de 205 mii lei – Termoizolarea fațadelor, lucrări de eficiență energetică - și au fost valorifcat la situația din 01.09.2015 – 196,2 mii lei. |
| 5 | GM „A. Bunduchi” Buţeni | 760,0 | Să schimbe destinația? Prin DCR nr. 02/03 din 25.02.2015 s-au alocat 285 mii lei – cofinanțarea Proiectului ”Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă”; 140 mii lei – amenajarea teritoriului și 100 – procurarea mobilierului pentru cantina. |
| 6 | GM Bălceana | 382,2 | în anul 2014 ne-au fost acordați 400mii lei de la Consiliul Raional în legătură cu izolarea termică a clădirii gimnaziului .Dintre care 18 mii lei au fost executate p/u expertiza tehnică a clădirii,iar suma de 382 mii lei sînt rămase în sold deoarece proiectul pentru Fondul de Eficiență Energetică este în curs de evaluare în etapa a II-a. Concursul a fost anulat,la moment am scris demers la CR la 26.07.2015 p/u a schimba destinația . |
| 7 | GM Pogăneşti | 168,0 | Mijloacele financiare nefolosite in suma de 168,0 mii lei au fost planificate si utilizate dupa cum urmeaza: Art.113.03 - Cheltuieli pentru achitarea echipamentului informatic în sumă de 42,0 mii lei in luna mai 2015. Art. 242 - Cheltuieli pentru achitarea echipamentului informatic în sumă de 6,0 mii lei in luna mai 2015. Art.243 -03 - Cheltuieli pentru reparatia capitala a incaperilor gimnaziului in suma de 120,0 mii lei in luna august |
| 8 | GM Stolniceni | 684,2 | Din suma de 684,2 a fost restituită doar 325 (DCR nr. 02/03 din 25.03.2015 din Comp. Raională). Dat fiind faptul că GM Stolniceni nu a cîştigat proiectul privind Eficiența Energetică, s-a înaintat un demers către preşedintele raionului, d-l Buza Ghenadie, pentru schimbarea destinaţiei la suma de 325 mii lei destinată la reparaţia fasadei din gimnazui,care este avariată şi periculoasă. |

- Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente s-a efectuat cu abateri de la cadrul legal-normativ în vigoare – SECȚIA CONSTRUCȚII (DL ORHEIANU N. LUPAȘCU) și DIRECȚIA FINANȚE sunt membrii comisiei la reparații și investiții capitale, care sunt finanțate din componenta raională.

Deşi cadrul legal existent reglementează strict recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, APR nu în toate cazurile a ţinut cont de prevederile legale. Cele mai semnificative abateri constau în următoarele:

- darea în exploatare a construcţiilor (8 obiecte) şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă a APR la conturile mijloacelor fixe în baza actelor de recepţie finală, deşi acestea nu au fost semnate de reprezentantul Inspecţiei de Stat în Construcţii, prin ce nu au fost respectate cerinţele legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii;

- contrar prevederilor regulamentare, preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţie la obiectele social-culturale (6 LT, 4 gimnazii, 3 complexe educaţionale, 2 şcoli primare-grădiniţă, 3 IMSP) a fost desemnat conducătorul instituţiilor respective, şi nu reprezentantul administraţiei publice locale;

- pentru lucrările de construcţie a unor obiecte (anexe la gimnaziu Mireşti – 1747,2 mii lei, şi LT Ciuciuleni – 629,7 mii lei), care au fost documentate ca reparaţii capitale a construcţiilor existente, nu au fost întocmite acte de recepţie finală a construcţiei, cu semnarea corespunzătoare a acestora de către autorităţile abilitate cu funcţii de control în domeniul respectiv. De asemenea, obiectele edificate nu au fost contabilizate ca mijloace fixe, fiind majorată valoarea construcţiilor existente. Astfel, ca urmare a nerespectării prevederilor cadrului legislativ-normativ în vigoare, a fost admisă înregistrarea incorectă în evidenţa contabilă şi denaturarea situaţiilor financiare şi patrimoniale (APR, primăriile Ciuciuleni şi Mireşti).

AAPL de nivelul II au admis exploatarea unei instituţii de învăţămînt, care nu a fost finalizată/predată/recepţionată. Astfel, după o pauză de mai mulţi ani, CR a relansat în anul 2005 construcţia obiectului „Lucrări de construcţie a şcolii de cultură generală din s.Dancu, r-nul Hînceşti”, continuată pînă în anul 2014. În aceasta perioadă, din cauza finanţării insuficiente a obiectului, au fost efectuate 3 proceduri de achiziţii publice pentru finalizarea construcţiei, fiind schimbaţi antreprenorii şi tergiversate lucrările de construcţie. Cu toate că în august 2014 antreprenorul a solicitat recepţia la terminarea lucrărilor, atît acesta, cît şi beneficiarul, nerespectînd prevederile legale, pînă la momentul actual nu au asigurat recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a obiectului în cauză. În pofida celor menţionate, persoanele responsabile din cadrul APR şi gimnaziului au dispus desfăşurarea procesului educaţional începînd cu 01.09.2014 în clădirea nerecepţionată, prealabil gimnaziul fiind examinat de comisia raională de evaluare a nivelului de pregătire a instituţiilor şcolare către anul de studii 2014-2015, al cărui membru a fost şi reprezentantul Direcţiei situaţii excepţionale. Deşi gimnaziul nu dispune de o rezervă de apă (neavînd rezervor contra incendiilor), atît beneficiarul, cît şi autorităţile abilitate cu funcţii de control în domeniu nu au întreprins măsurile de rigoare pentru înlăturarea neregulilor. Ca urmare, se atestă neasigurarea securităţii copiilor şi a personalului instituţiei de învăţămînt în caz de situaţii excepţionale.

# Footnotes

Pct.11 alin.(4) lit.k) din Regulamentul Inspecției de Stat în Construcții, aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții”.

Pct.8 alin.(2) din Regulamentul aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996.

Art.17 alin.(4) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007; pct.63 din Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin ordinul ministrului Finanțelor nr.94 din 19.07.2010 (în continuare – Instrucțiunea aprobată prin ordinul ministrului Finanțelor nr.94 din 19.07.2010).

Pct.10 și pct.16 din Regulamentul aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996.